|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Edificio 10000 UACh | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Pricila Badilla | Estudiante |
| Leandro Caloguerea | Estudiante |
| Diego Rojas | Estudiante |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| * Notificar e informar al equipo de trabajo de los temas vistos en la reunión pasada. * Asignar tareas previa presentación. |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Se informa al equipo de trabajo de los ítems a revisar y/o preparar previa presentación de avance de proyecto, los cuales incluyen:   1. Especificación de requisitos (Sistema / Usuario). 2. Diagrama de procesos BPMN. 3. Carta Gantt (estimación de puntos de casos de uso). 4. Mockup. 5. Detallar a la empresa. 6. Definir el tipo de metodología que utilizaremos. 7. Definir la arquitectura que utilizará nuestra aplicación. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| * Se asignan ítems al equipo de trabajo. * Se establece fecha límite de revisión para 06/09/2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Especificación de requisitos | 06/09/2018 | Pricila Badilla | Detallar y seleccionar la información pertinente para la presentación. |
| Metodología | 06/09/2018 | Pricila Badilla | Determinar qué tipo de metodología favorece nuestro proyecto. |
| Detallar empresa | 06/09/2018 | Pricila Badilla | Recopilar información sobre la empresa para la presentación. |
| Diagrama de procesos BPMN | 06/09/2018 | Leandro Caloguerea | Documentarse y estructurar los procesos correspondientes. |
| Mockup | 06/09/2018 | Leandro Caloguerea | Establecer un esquema visual de la plataforma. |
| Estructura del proyecto | 06/09/2018 | Leandro Caloguerea | Definir las tecnologías y el tipo de estructura a utilizar. |
| Carta Gantt | 06/09/2018 | Diego Rojas | Dimensionar los tiempos basados en la estimación. |
| Estimación | 06/09/2018 | Diego Rojas | Cálculo de proyección de los casos de uso para determinar el tiempo en desarrollo del proyecto basado en la metodología |

**Fecha de próxima reunión 06/09/2018**